Гриф обмеження доступу: «ЦІЛКОМ ТАЄМНО»
Прим. № ____   (проєкт — до затвердження КСЗІ)

| ПОГОДЖЕНО Генеральний директор ВИКОНАВЦЯ ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. | ЗАТВЕРДЖУЮ Генеральний директор НЕК «УКРЕНЕРГО» ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. |
| --- | --- |

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА

«Комплект із трьох самостійних продуктів для ОЕС України»

(3П ОЕС)

СУКУПНА ВАРТІСТЬ ВОЛОДІННЯ
(TCO, 5 років)

Позначення документа: UE-3PROD.TCO

Кількість аркушів: ____

Редакція: 1.0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

Замовник: ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» · код ЄДРПОУ 00100227 · 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

Київ

2026

# Сукупна вартість володіння (TCO) за 5 років

Фінансовий аналіз для Правління та фінансового контролю

Замовник: ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», ЄДРПОУ 00100227, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

Адресат документа: Фінансовий директор (CFO), фінансовий контролер, Правління

Предмет: Сукупна вартість володіння рішенням (три самостійні цифрові продукти — кожен працює без інших — + опціональна платформа-шина для їх інтеграції) на горизонті 5 років

Демонстраційний доступ (PROOF): https://ukrenergo.radai-1984.dev — три продукти; наскрізний сценарій та агентний контур 24/7 показані як опціональна Модель B (горизонт інтеграції), а не як умова

## 1. Навіщо TCO, NPV і чистий ефект, а не CAPEX

Рішення про інвестицію такого масштабу не можна ухвалювати за разовою цифрою впровадження (CAPEX). Капітальні витрати — це лише точка входу; реальне навантаження на бюджет визначає сукупна вартість володіння (TCO) за весь життєвий цикл: підтримка, інфраструктура, ліцензії та навчання, накопичені за роки експлуатації.

Але навіть TCO недостатньо для фінансового рішення. CFO ухвалює інвестицію за чистим дисконтованим результатом (NPV), окупністю (payback) та внутрішньою нормою дохідності (IRR), а не за сумою витрат. Тому цей документ:

Зводить усі компоненти витрат у єдину п'ятирічну модель (розділи 3–7).

Інтегрує вигоди та рахує дисконтований грошовий потік, NPV, payback, IRR (розділ 8).

Чесно показує діапазон альтернатив і межі власних припущень (розділи 5, 9, 10).

Порівнюються три сценарії:

Статус-кво — нічого не впроваджувати, продовжувати нести задокументовані втрати та ризики.

Наше рішення — модель повного володіння без vendor lock-in.

Проприетарний західний вендор — еквівалентний за функціоналом продукт від великого постачальника (Palantir/Siemens-клас), поданий діапазоном, а не точкою.

Усі допущення позначені явно тегом [ПРИПУЩЕННЯ]. Базові ціни нашого рішення — фактичні, з комерційної пропозиції та обґрунтування вартості (Annex — кошторис, обґрунтування на 70 джерелах; походження кожної базової цифри зведено в Annex A розділу 11).

Чесна рамка порівняння. Ми не стверджуємо, що знаємо точну ціну західного вендора — реальної комерційної пропозиції на еквівалентний скоуп у нас немає. Тому перевагу нашого рішення ми будуємо не на тезі «ми дешевші за конкретного вендора на конкретну суму», а на двох речах, які захищаються незалежно від чужої ціни: (1) повне володіння вихідним кодом і правами, (2) відсутність ліцензійної ренти, яка у проприетарній моделі не зникає ніколи.

## 2. Базові факти, на яких побудована модель

### 2.1. Капітальні витрати (CAPEX) — фактичні ціни

| Продукт | Повна версія | MVP | Окупність (базовий ROI) | Річний ефект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукт №1 — Система управління ризиками безпеки та прогнозування загроз | $26,9 млн | $10,8 млн | ~1,9 року | 600 млн грн/рік |
| Продукт №2 — Система виявлення зловживань на енергоринку | $15,1 млн | $6,0 млн | ~4,7 року (комплаєнс REMIT) | 134 млн грн/рік |
| Продукт №3 — Прогноз технологічних втрат передачі | $9,1 млн | $3,7 млн | ~2,0 року | 190 млн грн/рік |
| Модель A (роздільно) | $51,1 млн | — | — | — |
| Модель B (єдина платформа, −25%) | $38,4 млн | — | — | — |

Курс: базовий 42 грн/$ ([ПРИПУЩЕННЯ] — для цілей моделювання). Оскільки CAPEX і підтримка номіновані в доларах, а ефект — у гривні, валютний ризик асиметричний; стрес-сценарії девальвації 48–55 грн/$ розкрито в розділі 9.

Про річний ефект (600/134/190 млн грн/рік). Ці цифри походять з окремого документа «Обґрунтування ROI» і в цьому документі не виводяться — вони використовуються у розділі 8 виключно як вигоди нашого рішення, з явним посиланням на методику (Annex). Вони не використовуються для розрахунку «вартості бездіяльності» статус-кво (див. зауваження до подвійного рахунку — розділ 7).

Драйвер цінності: розблокування +500 МВт експортно-імпортної ємності ENTSO-E (зростання з 1200 до 1700 МВт, рішення від 28.11.2023). Цей наскрізний ефект розкривається за наявності всіх трьох продуктів разом (Модель B / горизонт інтеграції) і не є умовою впровадження жодного окремого продукту. Кожен із трьох продуктів має власний per-product ефект незалежно від інших (600 / 134 / 190 млн грн/рік відповідно — див. таблицю вище); +500 МВт — це додатковий синергетичний апсайд горизонту, а не сума цих per-product ефектів.

### 2.2. Контекст витрат «нічого не робити» (для оцінки статус-кво)

Кібератака 22.03.2024 — збиток ОСП 90–100 млн EUR.

Прямі збитки системи передачі — $2,1 млрд (оцінка KSE).

Чистий збиток компанії за 2024 рік — 37,7 млрд грн.

Річна інвестиційна програма — ~4,36 млрд грн/рік.

Зобов'язання за синхронізацією ENTSO-E (16.03.2022) та членством (14.12.2023); Catalogue of Measures (28.06.2017) — 4 категорії заходів: Protection and Dynamic Stability; Operations and Markets; Legal and Regulatory; IT including Cybersecurity. Невиконання частини заходів несе регуляторний ризик і ризик санкцій REMIT.

### 2.3. Ринкові якорі цін (для оцінки проприетарного вендора)

| Якір | Вартість | Що покриває |
| --- | --- | --- |
| EBRD EMS+SCADA, Боснія | EUR 8,5 млн (~$9 млн) | EMS/SCADA одна функція |
| Siemens SCADA/EMS, PSE (Польща) | $20 млн | SCADA/EMS одна функція |
| Nasdaq SMARTS (нагляд за ринком) | $77 млн | лише нагляд за ринком (= скоуп A2) |
| USDA Palantir Foundry | $300 млн | платформа даних |
| CDC Palantir Foundry | $443 млн | платформа даних |

Чесне читання якорів. Нижні точки ринку ($9 млн, $20 млн) нижчі за наш CAPEX $38,4 млн — але вони покривають лише одну функцію (EMS/SCADA), а не три продукти. Верхні точки ($77–443 млн) покривають ширший скоуп і вищі за нашу ціну. Жоден якір не дорівнює нашому скоупу один-в-один. Тому коректний спосіб подати вендора — діапазон, а не одна цифра (розділ 5). Ми навмисно прибрали самопризначений множник до нижньої планки: він давав ілюзію точності, не маючи джерела, і не потрібен для аргументу про володіння кодом.

## 3. Компоненти TCO та допущення

| Компонент | Наше рішення | Проприетарний вендор | Джерело / допущення |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPEX впровадження | Модель B — $38,4 млн (фікс) | Діапазон $77–185 млн (розділ 5) | Факт (наше) / [ПРИПУЩЕННЯ-діапазон] (вендор) |
| Річна підтримка / SLA | 15% CAPEX/рік (декомпозовано, розділ 3.2) | 18–20% CAPEX/рік | [ПРИПУЩЕННЯ] — галузевий діапазон 15–20% |
| Інфраструктура (on-prem) | Власні потужності замовника | Власні + вендорські вимоги | [ПРИПУЩЕННЯ] — on-prem розгортання |
| Ліцензії | $0/рік — повне володіння | Щорічна підписка на ліцензії | Ключова відмінність: відсутність vendor lock-in |
| Навчання | Включено / разово | Разово + повторні цикли | [ПРИПУЩЕННЯ] |

Ключове фінансове твердження. Наше рішення — це модель повного володіння: замовник отримує вихідний код і права на нього, річний платіж — лише за підтримку та SLA, без ліцензійної ренти. Проприетарний вендор стягує ліцензійну плату щороку незалежно від підтримки, і ця рента не зникає ніколи — вона і є економічна суть vendor lock-in.

### 3.1. Фінансові допущення моделі (усі — [ПРИПУЩЕННЯ])

Підтримка/SLA, наше рішення: 15% від CAPEX/рік = $5,76 млн/рік. Це не ліцензійна рента, а реальна вартість команди підтримки, патчів і розвитку — повна декомпозиція в розділі 3.2, з опцією переходу на власну команду замовника після року 2.

Підтримка/SLA, вендор: 18% від CAPEX/рік (верхня частина діапазону, типова для проприетарних контрактів).

Ліцензії вендора: 12% від вендорського CAPEX/рік як окрема стаття підписки [ПРИПУЩЕННЯ] — консервативна оцінка; ринок практикує 15–22%.

CAPEX проприетарного вендора: діапазон $77–185 млн [ПРИПУЩЕННЯ-діапазон], а не одна цифра (обґрунтування — розділ 5).

Інфраструктура on-prem: $2,0 млн CAPEX (рік 1) + $0,4 млн/рік експлуатації для обох рішень [ПРИПУЩЕННЯ] — однакова для обох, тому на порівняння не впливає, але включена для повноти.

Навчання: наше — $0,8 млн (рік 1); вендор — $1,2 млн (рік 1) + $0,3 млн/рік повторні цикли [ПРИПУЩЕННЯ].

Графік впровадження: платформа MVP — 9 міс, повна — 18 міс (A1 6/14, A2 4/10, A3 3/8). Платежі — за віхами, не авансом (розділ 10). Повна функціональність — з року 2.

Ставка дисконтування: базова 15% річних (діапазон чутливості 12–18%) [ПРИПУЩЕННЯ] — орієнтир вартості капіталу для інфраструктурного проєкту в Україні з урахуванням ставок ЄБРР та інфляції (розділ 8).

### 3.2. Декомпозиція річної підтримки $5,76 млн (відповідь на «за що 15%, якщо ми володіємо кодом»)

Підтримка — це не прихована ліцензійна рента. Це вартість збереження працездатності, безпеки та розвитку системи національного рівня. Структура [ПРИПУЩЕННЯ, підлягає уточненню за SLA]:

| Складова | Зміст | Оцінка $/рік |
| --- | --- | --- |
| Команда супроводу (L2/L3) | 8–10 FTE: інженери підтримки, DevOps, DBA, інженер з даних (24/7 чергування критичного контуру) | ~$2,30 млн |
| Безпекові патчі та комплаєнс | моніторинг вразливостей, патч-менеджмент, відповідність вимогам IT/Cybersecurity Catalogue of Measures, аудити | ~$1,00 млн |
| Інфраструктурні оновлення ПЗ | оновлення стеку, БД, бібліотек, апаратна сумісність | ~$0,60 млн |
| Розвиток і доопрацювання | нові функції, інтеграції, зміни регуляторики (REMIT/ENTSO-E), адаптація моделей | ~$1,40 млн |
| Резерв на інциденти | відновлення після збоїв, форс-мажор воєнного часу | ~$0,46 млн |
| Разом |  | ≈ $5,76 млн |

Опція «власна команда замовника після року 2». Оскільки замовник володіє кодом, після передачі та року стабілізації підтримку може вести внутрішня ІТ-команда Укренерго. Орієнтовна вартість самостійного утримання [ПРИПУЩЕННЯ]:

| Сценарій підтримки з року 3 | Вартість $/рік | 5-річний TCO нашого рішення |
| --- | --- | --- |
| Зовнішня підтримка 15% (базовий) | $5,76 млн | $65,84 млн |
| Власна команда замовника (зарплати + інфра, без маржі підрядника) | ~$3,2–3,8 млн | ≈ $57–58 млн |

Це і є практичний доказ незалежності: володіння кодом дозволяє знизити річне навантаження після передачі, чого проприетарна модель не дозволяє в принципі.

## 4. TCO нашого рішення — розклад по роках (Модель B, повне володіння)

Усі суми в млн $. Курс 42 грн/$ для гривневого підсумку (базовий сценарій).

| Стаття | Рік 1 | Рік 2 | Рік 3 | Рік 4 | Рік 5 | Разом 5 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPEX впровадження (за віхами) | 38,40 | — | — | — | — | 38,40 |
| Інфраструктура (on-prem) | 2,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 3,60 |
| Підтримка / SLA (15%) | — | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 23,04 |
| Ліцензії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Навчання | 0,80 | — | — | — | — | 0,80 |
| TCO за рік | 41,20 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 65,84 |

Підсумок 5-річного TCO (недисконтований): $65,84 млн ≈ 2,77 млрд грн (за курсом 42 грн/$).

Примітка про графік платежів: хоча для TCO-моделі CAPEX показаний у році 1, фактично він сплачується етапно за приймальними віхами (розділ 10), а не авансом. З року 2 річне навантаження падає до ~$6,16 млн — це передбачуваність моделі повного володіння.

## 5. TCO проприетарного вендора — як ДІАПАЗОН (без вигаданої точки)

Реальної комерційної пропозиції західного вендора на еквівалентний скоуп у нас немає. Тому ми не призначаємо одну цифру, а будуємо діапазон на основі ринкових якорів (розділ 2.3):

Нижня межа діапазону CAPEX — $77 млн = якір Nasdaq SMARTS, який покриває лише нагляд за ринком (скоуп A2). Прийняти його за вартість усіх трьох продуктів — свідомо консервативно на користь вендора (занижує його ціну).

Верхня межа CAPEX — $185 млн = проміжне між якорем нагляду ($77 млн) і нижнім Foundry-впровадженням ($300 млн), як оцінка ширшого скоупу «двійник + нагляд + втрати».

| Параметр | Нижній сценарій вендора | Верхній сценарій вендора |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | $77 млн | $185 млн |
| Підтримка 18%/рік × 4 роки | $55,4 млн | $133,2 млн |
| Ліцензії 12%/рік × 5 років | $46,2 млн | $111,0 млн |
| Інфраструктура | $3,6 млн | $3,6 млн |
| Навчання | $2,4 млн | $2,4 млн |
| TCO 5 років | ≈ $77 млн (CAPEX) + $107,6 = $184,6 млн → округлено $77–185 діапазон CAPEX дає TCO |  |
| Сукупний TCO вендора (діапазон) | ≈ $77 млн | ≈ $214 млн |

Уточнення меж TCO: за нижнім CAPEX $77 млн повний 5-річний TCO вендора ≈ $184 млн; якщо ж вендор пропонує лише вузький скоуп нагляду за $77 млн без двох інших продуктів — це взагалі не еквівалент, і пряме порівняння некоректне. За верхнім CAPEX $185 млн TCO ≈ $214 млн. Підсумковий діапазон TCO вендора на еквівалентний скоуп: ≈ $184–214 млн. Нижче $184 млн — це вже не еквівалентний скоуп.

Чесний висновок розділу. Ми не стверджуємо «−$148,96 млн економії» — ця цифра трималася на недоведеному $90 млн і знята. Ми стверджуємо те, що захищається: ліцензійна рента вендора $46–111 млн за 5 років у нашій моделі дорівнює нулю, і саме ця стаття — чиста, незаперечна перевага володіння кодом, незалежно від того, де всередині діапазону опиниться реальна ціна вендора.

## 6. Вартість бездіяльності (статус-кво) — на НЕЗАЛЕЖНО задокументованих втратах

Важлива методологічна правка. У попередній редакції «вартість бездіяльності» дорівнювала сумі заявленого ефекту продуктів (924 млн грн/рік). Це був подвійний рахунок: той самий прогноз вигоди ставився у графу втрат. Тут ми розводимо ці поняття. Вигоди продуктів використані лише в NPV (розділ 8). Вартість бездіяльності нижче побудована виключно на незалежно задокументованих фактичних та регуляторних втратах, а не на власному прогнозі ефекту.

| Складова вартості бездіяльності | База (джерело) | 5-річна оцінка |
| --- | --- | --- |
| Очікувані втрати від кіберінцидентів | інцидент 22.03.2024 = 90–100 млн EUR; [ПРИПУЩЕННЯ] ймовірність повторення подієвого збитку рівня 30–50 млн EUR на горизонті 5 років | ~30–50 млн EUR (~$32–54 млн) |
| Ризик санкцій / невиконання REMIT та Catalogue of Measures | регуляторний ризик невідповідності; [ПРИПУЩЕННЯ] — не капіталізовано в грошах, фіксується як нефінансовий ризик | якісний, не в сумі |
| Заморожена ємність ENTSO-E +500 МВт | недоотриманий експортний дохід через відсутність інструментів управління; [ПРИПУЩЕННЯ, потребує підтвердження тарифом] | окремо, в NPV |

Висновок. Статус-кво несе як мінімум $32–54 млн очікуваних збитків від кіберризику за 5 років плюс некапіталізований регуляторний ризик невідповідності. Ми навмисно не ставимо сюди 924 млн грн/рік ефекту продуктів, щоб уникнути подвійного рахунку — ефект продуктів працює лише на боці вигод у NPV.

## 7. Зведене порівняння TCO трьох сценаріїв (витратна частина)

| Показник (5 років) | Наше рішення | Проприетарний вендор (діапазон) | Статус-кво |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPEX | $38,40 млн | $77–185 млн | $0 |
| Підтримка/SLA | $23,04 млн | $55–133 млн | — |
| Ліцензії | $0,00 | $46–111 млн | — |
| Інфраструктура | $3,60 млн | $3,60 млн | — |
| Навчання | $0,80 млн | $2,40 млн | — |
| Сукупний TCO витрат | $65,84 млн | ≈ $184–214 млн | $0 прямих витрат |
| Вартість бездіяльності (незалежні втрати) | — | — | ≥ $32–54 млн кіберризик + регуляторний ризик |
| У гривнях (×42) | ≈ 2,77 млрд грн | ≈ 7,7–9,0 млрд грн | — |

### Висновки для CFO (витратна частина)

Чиста, захищувана перевага — ліцензії: $46–111 млн ренти вендора за 5 років у нас = $0. Це наслідок володіння кодом, а не припущення про чужу ціну.

Передбачуваність бюджету: з року 2 наше річне навантаження стабільне — $6,16 млн/рік (і може впасти до ~$3,2–3,8 млн при власній команді з року 3).

Проти статус-кво: наш TCO витрат ($65,84 млн) зіставляється з вигодами та незалежними втратами у повноцінній NPV-моделі нижче — саме вона, а не сума витрат, є фінансовим обґрунтуванням.

## 8. Дисконтований грошовий потік, NPV, payback, IRR (фінансове обґрунтування)

Це центральний розділ для CFO: чистий ефект = вигоди мінус TCO, дисконтований за реалістичною ставкою.

Вхідні дані:

Витрати — TCO нашого рішення по роках (розділ 4).

Вигоди — сукупний річний ефект трьох продуктів 924 млн грн/рік ≈ $22,0 млн/рік (джерело — «Обґрунтування ROI», методика в Annex; [ПРИПУЩЕННЯ] про повну реалізацію). Консервативно: ефект починається лише з року 2 (повна функціональність), а в році 2 береться 50% (фаза виходу на потужність).

Ставка дисконтування — базова 15% (чутливість 12–18%).

Грошовий потік (млн $), базовий сценарій:

| Рік | Вигоди | TCO-витрати | Чистий потік (CF) | Дисконт-фактор @15% | Дисконтований CF | Накопичений диск. CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 41,20 | −41,20 | 0,870 | −35,84 | −35,84 |
| 2 | 11,0 | 6,16 | +4,84 | 0,756 | +3,66 | −32,18 |
| 3 | 22,0 | 6,16 | +15,84 | 0,658 | +10,42 | −21,76 |
| 4 | 22,0 | 6,16 | +15,84 | 0,572 | +9,06 | −12,70 |
| 5 | 22,0 | 6,16 | +15,84 | 0,497 | +7,87 | −4,83 |

Важливе застереження про область застосування NPV. Усі показники NPV/payback/IRR у цьому розділі розраховані для Моделі B (опціональна платформа-шина з усіма трьома продуктами разом) — тобто для максимального скоупу. Це не NPV окремого продукту. Кожен із трьох продуктів є самостійним проєктом зі своїм бюджетом і своєю окупністю: зокрема Продукт №1 окремо має позитивний NPV вже на горизонті з ROI ~1,9 року (за власним per-product ефектом 600 млн грн/рік проти CAPEX $26,9 млн / MVP $10,8 млн). Таким чином близькість до точки беззбитковості на 5-річному вікні нижче стосується саме повної Моделі B, а не пріоритетного Продукту №1, який окупається швидше і самостійно.

Результати базового сценарію Моделі B (горизонт 5 років):

NPV @15% ≈ −$4,8 млн на кінець року 5 — проєкт ще не вийшов у дисконтований плюс рівно на 5-річному горизонті при старті ефекту лише з року 2.

Простий (недисконтований) payback ≈ 4,8 року від старту; дисконтований payback ≈ рік 6 (накопичений диск. CF перетинає нуль на початку року 6: +$15,84 × 0,432 ≈ +$6,8 млн > $4,83 млн дефіциту).

IRR ≈ 12–13% на 5-річному вікні; на 7-річному вікні (з повним ефектом років 6–7) IRR зростає до ≈ 22–25%, оскільки CAPEX разовий, а ефект триває.

Чесний висновок NPV. На жорсткому 5-річному вікні з консервативним стартом ефекту лише з року 2 проєкт близький до точки беззбитковості (NPV трохи від'ємний при 15%). Це наслідок того, що рік 1 несе майже весь CAPEX, а ефект ще не йде. Економічна цінність проєкту проявляється на горизонті 6–7 років, де NPV стає суттєво додатнім, а IRR (22–25%) перевищує вартість капіталу. Для інфраструктури національного рівня з терміном служби 10+ років це нормальний і прийнятний профіль. Якщо ефект починається раніше (MVP-функції з року 1) або реалізується вище нижньої оцінки — payback скорочується.

Чутливість NPV до ставки та старту ефекту (5-річне вікно):

| Сценарій | NPV @12% | NPV @15% | NPV @18% |
| --- | --- | --- | --- |
| Ефект з року 2 (базовий) | ≈ +$0,5 млн | ≈ −$4,8 млн | ≈ −$9,3 млн |
| Ефект частково з року 1 (MVP) | ≈ +$12 млн | ≈ +$5 млн | ≈ −$1 млн |
| Власна підтримка з року 3 (нижчий TCO) | ≈ +$8 млн | ≈ +$2 млн | ≈ −$3 млн |

Висновок: рішення фінансово обґрунтоване, але обґрунтування коректно тримається на (а) горизонті 6–7+ років, (б) ранньому старті MVP-ефекту, (в) переході на власну підтримку. Воно не тримається на вигаданій економії проти вендора.

## 9. Валютна чутливість (асиметричний ризик)

CAPEX і підтримка номіновані в доларах, ефект — у гривні. Тому девальвація б'є саме по витратному боці. Фіксація курсу 42 грн/$ на 5 років для воюючої країни нереалістична; реалістичний 5-річний сценарій девальвації — 48–55 грн/$.

| Курс грн/$ | Гривневий TCO нашого рішення (5 р.) | Коментар |
| --- | --- | --- |
| 42 (базовий) | ≈ 2,77 млрд грн | для моделювання |
| 45 | ≈ 2,96 млрд грн | помірний |
| 50 | ≈ 3,29 млрд грн | стрес-сценарій |
| 55 | ≈ 3,62 млрд грн | важкий стрес |

У якій валюті фіксується контракт — критичне рішення:

Якщо контракт у гривні — валютний ризик несе виконавець, гривневий TCO замовника фіксований; це найвигідніше замовнику, але підвищить гривневу ціну на премію за ризик.

Якщо контракт у доларі — ризик несе замовник; за стрес-сценарієм 55 грн/$ гривневий TCO зростає на ~31% (до ≈ 3,62 млрд грн). Цей сценарій має бути закладений у бюджет як резерв.

Рекомендація: зафіксувати CAPEX-частину у гривні за віхами (ризик на виконавцеві), а підтримку — з валютним застереженням і стелею індексації.

## 10. Графік платежів, утримання та ризик єдиного виконавця

Це зауваження Правління №1: аванс держкоштів за продукт, який працюватиме лише з року 2. Адресуємо прямо.

Структура платежів — за віхами (milestone-based), не авансом:

| Віха | Критерій приймання | Частка CAPEX |
| --- | --- | --- |
| М0 — старт | підписання, передача даних | 10% |
| М1 — MVP-контур (9 міс) | приймальні тести MVP A1/A2/A3 | 25% |
| М2 — інтеграція платформи | наскрізний сценарій A1→A2→A3 на даних замовника | 25% |
| М3 — повна функціональність (18 міс) | приймальні випробування повного скоупу | 25% |
| М4 — фінальне приймання | стабілізація, передача коду та документації | 15% (утримання / retention) |

Фінансові запобіжники:

Retention 10–15% утримується до фінального приймання (рядок М4).

Банківська гарантія / ескроу на авансові транші.

Штрафи за зрив строків (penalty за кожну прострочену віху).

Ризик єдиного виконавця (bus-factor) — адресація:

Escrow вихідного коду з періодичним депонуванням: замовник отримує код навіть за припинення діяльності виконавця.

План передачі та bus-factor: документація, навчання внутрішньої команди (розділ 3.2), можливість підхоплення підтримки власними силами з року 3.

Поетапність сама по собі обмежує ризик: за зривом будь-якої віхи замовник зупиняє фінансування, втративши лише сплачену частку, а не весь CAPEX.

## 11. Перелік припущень та Annex походження цифр

### 11.1. Зведення припущень

Базовий курс 42 грн/$; валютна чутливість розширена до 50–55 грн/$ (розділ 9).

Підтримка/SLA нашого рішення — 15% CAPEX/рік, декомпозовано (розділ 3.2); опція власної команди з року 3.

Вендор поданий діапазоном $184–214 млн TCO, без вигаданої точки $90 млн; самопризначений множник ×3,732 прибрано.

Ліцензії вендора — 12% CAPEX/рік; підтримка вендора — 18%/рік.

Інфраструктура on-prem однакова для обох — не впливає на порівняння.

Статус-кво побудовано на незалежних втратах (кіберризик, регуляторний ризик), не на ефекті продуктів — подвійний рахунок усунено.

NPV рахується за ставкою 15% (чутливість 12–18%); ефект продуктів стартує з року 2 (50% у році 2).

Платежі — за віхами; повна функціональність — з року 2.

### 11.2. Annex A — походження кожної базової цифри (щоб TCO захищався окремо від пакета)

| Базова цифра | Метод оцінки | Джерело / документ |
| --- | --- | --- |
| CAPEX продуктів A1/A2/A3 ($26,9 / $15,1 / $9,1 млн) | знизу-вгору, людино-години × ставки × коефіцієнти | Кошторис; Обґрунтування вартості (70 джерел) |
| Платформна знижка −25% ($51,1 → $38,4 млн) | синергія спільного ядра/даних | Технічна концепція |
| Річний ефект 600 / 134 / 190 млн грн | методика ROI кожного продукту | Обґрунтування ROI (окремий документ) |
| Ринкові якорі ($9–443 млн) | публічні контракти/тендери | відкриті джерела (див. Обґрунтування вартості) |
| Кіберзбиток 90–100 млн EUR | фактичний інцидент 22.03.2024 | публічні оцінки / KSE |
| Ставка дисконтування 15% | вартість капіталу інфрапроєкту в Україні | орієнтир ЄБРР/інфляція [ПРИПУЩЕННЯ] |
| Підтримка 15% (декомпозиція) | штатний розпис команди супроводу | розділ 3.2 [ПРИПУЩЕННЯ] |

Цей Annex дозволяє читачеві простежити кожну вхідну цифру до її джерела й оцінити TCO самостійно, навіть поза повним пакетом пропозиції.

## 12. Додатки (інші документи пакета)

Супровідний лист; Executive Summary; Огляд рішення

Комерційна пропозиція; Обґрунтування ROI; Документ безпеки; Досвід виконавця

4 технічні завдання (ISO/IEC/IEEE 29148)

Кошторис; Обґрунтування вартості (70 джерел); Запит даних; Технічна концепція

PROOF: Працююче демо — https://ukrenergo.radai-1984.dev (три самостійні продукти; наскрізний сценарій A1→Шина→A2→A3 та агентний контур 24/7 — демонстрація опціональної Моделі B / горизонту, не базової поставки).

## Права власності (чому TCO без ліцензійної ренти)

Економіка TCO нижча за пропрієтарного вендора саме тому, що Замовник отримує повну власність, а не ліцензію:

Передача вихідного коду у власність. Повний вихідний код кожного продукту передається Замовнику без ліцензійної залежності та без права відкликання — Замовник експлуатує і модифікує систему самостійно, без технологічної залежності від Розробника. Звідси відсутність щорічної ліцензійної ренти у TCO.

Авторські права Розробника. Методологія, алгоритми та ноу-хау залишаються за Розробником і використовуються ним у майбутніх продуктах; це не обмежує право Замовника володіти та користуватися переданою системою.

Без обов'язкового сопровождення. Розробник не несе обов'язків на постійну техпідтримку після передачі; супровід — окрема опція за бажанням Замовника, а не вшита в TCO рента.

*Підготовлено для ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО». Усі фінансові показники, позначені [ПРИПУЩЕННЯ], підлягають уточненню за результатами фази обстеження та запиту даних. Перевага рішення обґрунтована володінням вихідним кодом і відсутністю ліцензійної ренти, а не припущеннями про ціну третіх сторін.*