Гриф обмеження доступу: «ЦІЛКОМ ТАЄМНО»
Прим. № ____   (проєкт — до затвердження КСЗІ)

| ПОГОДЖЕНО Генеральний директор ВИКОНАВЦЯ ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. | ЗАТВЕРДЖУЮ Генеральний директор НЕК «УКРЕНЕРГО» ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. |
| --- | --- |

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА

«Комплект із трьох самостійних продуктів для ОЕС України»

(3П ОЕС)

ЗВЕДЕНА ПРОПОЗИЦІЯ
(Master Proposal)

Позначення документа: UE-3PROD.MP

Кількість аркушів: ____

Редакція: 1.0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

Замовник: ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» · код ЄДРПОУ 00100227 · 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

Київ

2026

# ЗВЕДЕНА ПРОПОЗИЦІЯ (MASTER PROPOSAL)

Система управління ризиками безпеки та прогнозування загроз для оператора системи передачі — з можливістю розширення на аналіз зловживань на енергоринку та прогноз технологічних втрат

| Замовник | ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| --- | --- |
| ЄДРПОУ | 00100227 |
| Адреса | 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25 |
| Тип документа | Зведена пропозиція — титульний документ пакету (Master Proposal) |
| Адресат | Правління ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» |
| Демонстрація | https://ukrenergo.radai-1984.dev (робоче демо Продукту №1 + демонстратори концепції Продуктів №2 і №3 на синтетичних даних) |
| Валютний курс | 42 грн/$ (для перерахунків у цьому пакеті) |

## Анотація

Замовник сформулював потребу в системі управління ризиками безпеки та прогнозування загроз для операційного контуру оператора системи передачі. Ми побудували саме цей продукт — він уже готовий і доступний як робоче демо за посиланням вище. Це Продукт №1 і головний предмет цієї пропозиції.

Продукт №1 — самостійне, повноцінне рішення. Він не потребує жодного іншого продукту з цього пакету, постачається як завершена система, передається у власність Замовника разовим продажем без технологічної залежності від розробника. Ціна повної версії — $26,9 М, мінімально-достатня версія (MVP) — $10,8 М.

Крім Продукту №1, ми готові реалізувати точно так само, окремими проектами за запитом, ще два самостійні продукти:

Продукт №2 — «Система виявлення зловживань на енергоринку» (аналіз маніпуляцій на ринку «на добу наперед» / «внутрішньодобовому ринку»): окремий продукт, дешевший за Продукт №1 — $15,1 М (MVP $6,0 М).

Продукт №3 — «Прогноз технологічних втрат передачі»: найбільш готовий за наявною базою обленерго, $9,1 М (MVP $3,7 М).

Кожен із трьох продуктів — окремий проект із власним технічним завданням, окремим бюджетом і окремим додатковим узгодженням. Це базовий формат співпраці (далі — Модель A).

Горизонт розвитку (після Продукту №1). Замовник звернувся за Продуктом №1 — і саме його ми робимо повноцінно та у власність. Але ми бачимо ширше: коли Продукт №1 запрацює у вас, відкривається наступний крок росту — згодом зв'язати його з Продуктами №2 і №3 спільною інтеграційною шиною даних. Тоді кожен продукт розкривається ширше: сигнал ризику з Продукту №1 стає контекстом для ринкового нагляду Продукту №2 і для перерахунку втрат Продукту №3 — три двійники працюють як один контур, де 1+1+1 дає більше за 3. Це перспектива, а не зобов'язання сьогодні: кожен продукт повноцінний сам по собі й не потребує платформи. Економія приблизно −25 % від суми трьох продуктів ($38,4 М, Модель B) — це винагорода за консолідацію, коли і якщо Замовник вирішить її будувати.

Робоче демо Продукту №1 та демонстратори концепції Продуктів №2 і №3 — на синтетичних даних, не пілот на реальних даних Укренерго — доступні за посиланням вище.

Перспектива розвитку. Сценарій із наскрізним зв'язком трьох двійників уже показано в демо — щоб було видно глибину бачення, а не лише сьогоднішній обсяг. Це не тиск і не умова: візьмете Продукт №1 — самі побачите, наскільки далі це можна розвинути.

## Головне рішення: Продукт №1 — Система управління ризиками безпеки та прогнозування загроз

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Статус | Готовий — робоче демо доступне |
| Призначення | Управління ризиками безпеки операційного контуру ОСП та прогнозування загроз |
| Повна версія | $26,9 М |
| MVP | $10,8 М |
| Строки | MVP — 6 міс, повна версія — 14 міс |
| Окупність (базовий ROI) | ~1,9 року (ефект ~600 млн грн/рік) |
| Модель постачання | Разовий продаж, повна передача у власність, без залежності від розробника |
| Самодостатність | Повноцінний продукт; не потребує Продуктів №2/№3 чи платформи |

Це той продукт, який Замовник хотів від початку, і який ми вже реалізували. Решта пакету — це підтвердження, що ми можемо так само закрити суміжні задачі, якщо і коли вони стануть пріоритетними.

## Поряд: ще два продукти, які ми можемо реалізувати так само (за запитом)

Подаються як окремі проекти, кожен — зі своїм ТЗ, бюджетом і узгодженням. Жоден із них не є умовою для Продукту №1.

### Продукт №2 — Система виявлення зловживань на енергоринку

Аналіз маніпуляцій на ринку «на добу наперед» та «внутрішньодобовому ринку»: моніторинг угод, виявлення зловживань, звітність регулятору відповідно до вимог нагляду за оптовим ринком електроенергії (REMIT — Регламент ЄС про цілісність і прозорість оптового енергоринку).

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Повна версія | $15,1 М (явно дешевше за Продукт №1) |
| MVP | $6,0 М |
| Строки | MVP — 4 міс, повна версія — 10 міс |
| ROI | ~4,7 року (ефект ~134 млн грн/рік); прямий грошовий ROI слабкий — головний драйвер є обов'язковий комплаєнс REMIT |

Продукт №2 коштує менше за Продукт №1. Для нього доцільно розглянути старт із MVP ($6,0 М) як мінімально-достатнього обсягу під вимогу нагляду, з подальшим розширенням за фактичною потребою.

### Продукт №3 — Прогноз технологічних втрат передачі

Контроль і прогнозування технологічних втрат у мережі передачі. Найбільш готовий із трьох за рахунок наявної бази даних обленерго.

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Повна версія | $9,1 М |
| MVP | $3,7 М |
| Строки | MVP — 3 міс, повна версія — 8 міс |
| ROI | ~2,0 року (ефект ~190 млн грн/рік) |

## Права на продукт, передача у власність і відсутність залежності від розробника

Ці умови застосовуються до кожного продукту окремо і є обов'язковою частиною будь-якого з контрактів.

### Передача у власність

Замовнику передається програмний продукт та його код у повну власність, разом із правом експлуатації без технологічної залежності від розробника. Це разовий продаж завершеного рішення, а не підписка чи оренда.

### Авторські права, методологія та ноу-хау

При повній передачі продукту й коду авторські права, методологія, базові алгоритми та ноу-хау залишаються за розробником — щоб розробник міг розвивати на їх основі нові продукти й модулі для інших проектів. Замовник отримує все необхідне для повноцінного володіння та експлуатації свого екземпляра продукту; розробник зберігає інтелектуальну основу для власного розвитку.

### Повна передача без подальших зобов'язань (відсутність vendor lock-in)

Передача є остаточною: після приймання продукт належить Замовнику.

Замовник вправі найняти будь-якого іншого виконавця для подальшого розвитку, доопрацювання чи супроводу продукту.

Відсутній vendor lock-in: відкриті інтерфейси й документація передаються разом із кодом.

Розробник не зобов'язаний здійснювати подальший супровід; супровід, якщо потрібен, оформлюється окремою добровільною угодою, а не є умовою постачання.

## Як читати цей пакет

Пакет побудований так, щоб кожна роль у Правлінні та супровідних службах знайшла потрібне за відведений час.

### Маршрут «Executive за 5 хвилин» — для членів Правління, Голови

Цей титульний документ — анотація та блок Продукту №1 вище.

Annex 2. Executive Summary — проблема, рішення, ціна, окупність на двох сторінках.

Таблиця «Комерційна рамка» нижче.

Достатньо, щоб ухвалити рішення щодо Продукту №1 і визначити, чи цікаві Продукти №2/№3 як окремі наступні проекти.

### Маршрут «Технічний за 30 хвилин» — для технічного директора, ІТ, диспетчерського блоку

Annex 3. Огляд рішення — Продукт №1 і (за запитом) Продукти №2, №3.

Annex 13. Технічна концепція — як це працює технічно.

Annexes 5–8. ТЗ Продуктів №1, №2, №3 та ТЗ опційної платформи (ISO/IEC/IEEE 29148).

Annex 9. Безпека та Annex 12. Roadmap.

### Маршрут «Закупівлі та фінанси» — для дирекції із закупівель, фінансового блоку, юридичної служби

Annex 4. Комерційна пропозиція і Annex 10. Кошторис.

Annex 11. Обґрунтування вартості (70 джерел, профільні цінові якорі, методологія).

Annex 14. ROI (з аналізом чутливості).

Annex 17. Запит даних і розділ «Закупівельно-правова рамка» цього документа.

## Структура пакету (карта навігації)

### Основна частина

| № | Розділ | Призначення (1 рядок) | Для кого |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Зведена пропозиція (цей документ) | Єдина точка входу: Продукт №1, два додаткові продукти за запитом, опційна платформа, права/передача | Усе Правління |
| — | Executive Summary | Проблема → рішення → ціна → окупність стисло | Правління, Голова |
| — | Огляд рішення | Продукт №1 + два продукти за запитом; платформа як опція | Технічний блок, Правління |
| — | Комерційна частина | Модель A (три окремі продукти) — основа; Модель B (платформа) — опція | Закупівлі, фінанси |
| — | ROI-зведення | Окупність кожного продукту окремо | Фінанси, Правління |

Припущення. Executive Summary, Огляд рішення, Комерційна пропозиція та ROI існують як окремі документи і одночасно реферуються в основній частині цього зведення.

### Додатки (Annexes)

| Annex | Документ | Призначення (1 рядок) | Статус | Для кого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Супровідний лист | Офіційне звернення до Замовника, контекст подання | Готовий | Голова, канцелярія |
| 2 | Executive Summary | Рішення про «йти далі» за 5 хвилин | Готовий | Правління |
| 3 | Огляд рішення | Продукт №1 та (за запитом) Продукти №2, №3; платформа як опція | Готовий | Технічний блок |
| 4 | Комерційна пропозиція | Модель A (три продукти роздільно) та опційна Модель B | Готовий | Закупівлі, фінанси |
| 5 | ТЗ Продукту №1 — Управління ризиками безпеки та прогноз загроз (ISO/IEC/IEEE 29148) | Формальні вимоги до головного продукту | Готовий | ІТ, диспетчерський блок, закупівлі |
| 6 | ТЗ Продукту №2 — Виявлення зловживань на енергоринку (ISO/IEC/IEEE 29148) | Формальні вимоги до системи нагляду REMIT | Готовий | Ринковий блок, комплаєнс |
| 7 | ТЗ Продукту №3 — Прогноз технологічних втрат (ISO/IEC/IEEE 29148) | Формальні вимоги до контролю техн. втрат | Готовий | Технічний блок, диспетчерська |
| 8 | ТЗ опційної платформи (ISO/IEC/IEEE 29148) | Спільна шина даних на випадок об'єднання продуктів (Модель B) | Готовий | ІТ, архітектори |
| 9 | Безпека | Захист контуру, відповідність кіберкатегорії Catalogue of Measures | Готовий | CISO, ІТ-безпека |
| 10 | Кошторис | Постатейна вартість за продуктами та етапами | Готовий | Закупівлі, фінанси |
| 11 | Обґрунтування вартості | 70 джерел, профільні цінові якорі ринку, методологія | Готовий | Закупівлі, аудит, фінанси |
| 12 | Roadmap | Календарний план MVP → повна версія за продуктами | Готовий | Правління, ПМО |
| 13 | Технічна концепція | Як рішення працює технічно, від даних до дій | Готовий | Технічний блок |
| 14 | ROI | Розрахунок окупності за кожним продуктом окремо | Готовий | Фінанси, Правління |
| 17 | Запит даних | Перелік даних, потрібних від Замовника для старту | Готовий | ІТ, власники даних |
| 18 | Досвід | Релевантний досвід виконавця і демонстратор концепції | Готовий | Правління, закупівлі |

Документи у підготовці (не входять до цього подання як готові). TCO, Compliance Matrix та Risk Register формуються на основі вже наявних кошторису, обґрунтування вартості й матеріалів з безпеки/комплаєнсу та будуть надані окремим доповненням.

## Контекст і обґрунтування потреби

| Факт | Значення | Дата / джерело |
| --- | --- | --- |
| Синхронізація з ENTSO-E | Виконано | 16.03.2022 |
| Повне членство в ENTSO-E | Набуто | 14.12.2023 |
| Розширення транскордонної ємності | 1200→1700 МВт (+500 МВт) | 28.11.2023 |
| Кібератака на ОСП | Збиток 90–100 млн EUR | 22.03.2024 |
| Прямі збитки передачі (оцінка KSE) | $2,1 млрд | — |
| Чистий збиток оператора за 2024 | 37,7 млрд грн | 2024 |
| Інвестиційна програма | ~4,36 млрд грн/рік | — |
| Catalogue of Measures | 4 категорії | 28.06.2017 |

Чотири категорії Catalogue of Measures, на які прямо працює пакет: Protection and Dynamic Stability (захист і динамічна стійкість); Operations and Markets (експлуатація та ринки); Legal and Regulatory (право і регулювання); IT including Cybersecurity (ІТ, зокрема кібербезпека). Наслідки кібератаки 22.03.2024 безпосередньо обґрунтовують пріоритет Продукту №1 (управління ризиками безпеки та прогноз загроз).

## Комерційна частина

Основа пропозиції — Модель A: три окремі продукти, кожен — самостійним контрактом. Базовий і пріоритетний — Продукт №1 (готовий). Продукти №2 і №3 — окремими проектами за запитом, кожен зі своїм ТЗ, бюджетом і додатковим узгодженням.

### Ціни продуктів

| Продукт | Повна версія | MVP | Окупність (базовий ROI) |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 — Управління ризиками безпеки та прогноз загроз (готовий, головний) | $26,9 М | $10,8 М | ~1,9 року (600 млн грн/рік) |
| №2 — Виявлення зловживань на енергоринку (дешевше за №1) | $15,1 М | $6,0 М | ~4,7 року (134 млн грн/рік; драйвер — комплаєнс REMIT) |
| №3 — Прогноз технологічних втрат (найбільш готовий за базою) | $9,1 М | $3,7 М | ~2,0 року (190 млн грн/рік) |

### Модель придбання (основна) і опція

| Модель | Опис | Вартість (повна) | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель A | Три продукти роздільно, кожен — окремий проект | $51,1 М | Основа |
| Модель B | Опційне об'єднання трьох продуктів спільною шиною у платформу, −25 % | $38,4 М | Опція на майбутнє, не обов'язкова |

Можна замовити лише Продукт №1, або Продукт №1 плюс один із решти, або всі три — у будь-якій черзі. Платформа (Модель B) набуває сенсу лише якщо Замовник вирішить будувати/мати всі три продукти й захоче їх інтегрувати; вона не потрібна для жодного окремого продукту.

### Як читати ціну: зіставлення з профільними аналогами

| Зіставний проєкт | Сума | Що входить | Як співвідноситься з пакетом |
| --- | --- | --- | --- |
| Siemens EMS/SCADA для PSE (Польща) | $20 М | один EMS/SCADA для ОСП | Продукт №1 ($26,9 М) — ширший скоуп, ніж один EMS |
| EBRD EMS+SCADA (Боснія) | EUR 8,5 М | EMS+SCADA меншого ОСП | менший масштаб мережі та функцій |
| Nasdaq SMARTS (платформа ринкового нагляду) | $77 М | повна платформа ринкового нагляду | Продукт №2 ($15,1 М) — нагляд REMIT у цільовому, меншому обсязі |

Щодо надбавок до ринкової бази. До нижньої ринкової планки застосовано організаційні надбавки (загальновиробничі витрати, допуск/clearance) та надбавку за безпеку й ризик постачання в умовах воєнного стану — вона покриває посилені вимоги кібербезпеки (після атаки 22.03.2024), резервування та ризики постачання обладнання й фахівців у зону критичної інфраструктури. Якщо відповідна частина робіт фінансується донорами (ENTSO-E/ЄБРР гранти), ця надбавка відповідно зменшує навантаження на власні кошти Замовника. Постатейна структура — в Annex 11.

### Опційна Модель B: звідки береться економія −25 % ($12,7 М)

Якщо Замовник захоче об'єднати всі три продукти, економія Моделі B — це інженерна синергія від побудови на спільному фундаменті, а не маркетингова знижка:

| Джерело синергії | Орієнтовний внесок | Суть |
| --- | --- | --- |
| Спільна інтеграційна шина даних | ~$4–5 М | один контур інтеграції замість трьох |
| Єдиний контур кібербезпеки | ~$3–4 М | одна архітектура захисту/аудиту на три продукти |
| Спільна ідентифікація та модель даних | ~$2–3 М | єдина модель об'єктів і користувачів |
| Єдина команда й управління проєктом | ~$1–2 М | одна команда замість трьох паралельних |

Модель A не завищена на 25 %: у ній кожен продукт несе власну повну вартість інтеграції, безпеки та команди — як і має бути для самостійного продукту. Модель B усуває потрійне дублювання лише за умови об'єднання всіх трьох.

### Строки впровадження

| Продукт / компонент | MVP | Повна версія |
| --- | --- | --- |
| №1 — Управління ризиками безпеки | 6 міс | 14 міс |
| №2 — Виявлення зловживань на ринку | 4 міс | 10 міс |
| №3 — Прогноз технологічних втрат | 3 міс | 8 міс |
| Опційна платформа (Модель B) | 9 міс | 18 міс |

## ROI-зведення

Окупність рахується за кожним продуктом окремо (кожен — самостійний проект).

Продукт №1 — окупність ~1,9 року, ефект ~600 млн грн/рік. Головний продукт, готовий.

Продукт №3 — окупність ~2,0 року, ефект ~190 млн грн/рік. Найбільш готовий за базою обленерго.

Продукт №2 — окупність ~4,7 року, ефект ~134 млн грн/рік; прямий ROI слабкий, основний драйвер — обов'язковий комплаєнс REMIT і запобігання ринковим зловживанням.

### Чутливість до драйвера ємності

Частина ефекту Продуктів №1 і №3 прив'язана до реалізації +500 МВт транскордонної ємності ENTSO-E (1200 → 1700 МВт, відкрито 28.11.2023):

| Сценарій | Реалізація +500 МВт | Вплив на ефект №1/№3 | Наслідок для окупності |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовий | повна | ефекти №1 (600) та №3 (190 млн грн/рік) досяжні | №1 ~1,9 р, №3 ~2,0 р |
| Песимістичний | часткова / падіння перетоків | частина ефекту, прив'язана до зрослих перетоків, не реалізується; зберігається базова частина | окупність подовжується пропорційно недореалізованій частці ємності |

Ефект Продуктів №1/№3 не зникає повністю навіть у песимістичному сценарії, але термін окупності чутливий до фактичного завантаження нової ємності. Деталізація — в Annex 14.

### Продукт №2 та обсяг витрат на комплаєнс REMIT

MVP під комплаєнс — $6,0 М забезпечує мінімально-достатній обсяг для відповідності REMIT (моніторинг угод, виявлення зловживань, звітність регулятору).

Повна версія ($15,1 М) додає поглиблену аналітику, ширше покриття джерел даних і автоматизацію розслідувань — понад мінімальну вимогу комплаєнсу.

Рекомендація для Продукту №2: старт із MVP як мінімально-достатнього під REMIT, із подальшим розширенням за фактичною потребою.

## Підтвердження спроможності (Proof)

Робоче демо Продукту №1 доступне за адресою https://ukrenergo.radai-1984.dev; там само показані демонстратори концепції Продуктів №2 і №3. Важливе застереження: це матеріали на синтетичних даних, розгорнуті на сторонньому домені, — НЕ пілот на реальних даних Укренерго і не доказ готовності контуру до бойової експлуатації. Їх призначення — показати логіку рішень до підписання контракту.

Здатність виконавця побудувати систему класу ОСП із вимогами кібербезпеки доводиться не демо, а фактичним бекграундом в Annex 18 «Досвід»: завершені проєкти у критичній інфраструктурі / енергетиці, склад і кваліфікація команди, наявність необхідних допусків і відповідність вимогам безпеки, референси.

Припущення. Конкретний перелік референс-проєктів, склад команди, допуски та відповідність вимогам безпеки наводяться в Annex 18 і підлягають підтвердженню документально на запит Замовника.

## Закупівельно-правова рамка

Суми продуктів і пакету вимагають конкурентної закупівлі — пропозиція не передбачає прямого вибору виконавця без процедури. Оскільки кожен продукт — окремий проект, закупівлі можуть оформлятися окремими процедурами за кожним продуктом.

| Аспект | Підхід (для опрацювання з юридичною службою та закупівлями) |
| --- | --- |
| Спосіб закупівлі | Відкриті торги через Prozorro або переговорна процедура за Законом № 922-VIII «Про публічні закупівлі»; конкретний спосіб визначає дирекція із закупівель |
| Окремість проектів | Кожен продукт — власне ТЗ (Annexes 5–7), окремий бюджет і окреме додаткове узгодження; можлива окрема процедура на кожен |
| Відповідність 922-VIII | Конкуренція, недискримінація, оприлюднення; технічні вимоги — за готовими ТЗ |
| Очікувана конкуренція | Профільні постачальники EMS/SCADA та систем нагляду (зіставні з Siemens, Nasdaq, постачальники ЄБРР-проєктів) |
| Модель оплати | Поетапна, прив'язана до Roadmap (Annex 12): оплата за приймання MVP та повної версії за продуктами/етапами, не авансом |
| Права на код і дані (IP), передача, vendor-lock | Повна передача програмного продукту й коду у власність Замовника + право експлуатації без залежності від розробника; авторські права, методологія, алгоритми та ноу-хау — за розробником. Остаточна передача без подальших зобов'язань: Замовник вправі найняти іншого виконавця, відсутній vendor lock-in, розробник не зобов'язаний супроводжувати — фіксується умовами кожного договору |
| SLA та гарантії | Рівні доступності, час відновлення, гарантійна підтримка — фіксуються у договорі за вимогами ТЗ і безпеки (Annexes 8, 9) |
| Джерело фінансування | Ймовірно — поєднання інвестиційної програми (~4,36 млрд грн/рік) та донорського фінансування (ENTSO-E / ЄБРР гранти); конкретне джерело визначає фінансовий блок |

Припущення. Цей розділ задає рамку; остаточний спосіб закупівлі, модель договору, SLA, умови щодо IP і джерело фінансування підлягають затвердженню юридичною службою, дирекцією із закупівель та фінансовим блоком Замовника.

## Резюме для рішення Правління

Замовник хотів Продукт №1 — і він уже готовий (робоче демо). Це головний предмет пропозиції: управління ризиками безпеки та прогноз загроз, $26,9 М (MVP $10,8 М), окупність ~1,9 року, разовий продаж із повною передачею у власність без залежності від розробника.

Ми можемо так само реалізувати ще два самостійні продукти окремими проектами за запитом: Продукт №2 (виявлення зловживань на ринку, $15,1 М — дешевше за №1) і Продукт №3 (прогноз технологічних втрат, $9,1 М, найбільш готовий за базою).

Кожен продукт — окремий проект із власним ТЗ, бюджетом і узгодженням (Модель A, $51,1 М за всі три, якщо замовляти всі). Можна почати лише з Продукту №1.

Права та передача. По кожному продукту: повна передача продукту й коду у власність + право експлуатації без технологічної залежності; авторські права, методологія та ноу-хау — за розробником; остаточна передача без зобов'язань, без vendor lock-in, з правом найняти іншого виконавця.

Горизонт розвитку (після Продукту №1). Коли Продукт №1 запрацює, відкривається наступний крок: згодом зв'язати три продукти спільною шиною у платформу (Модель B, $38,4 М, −25 %), де сигнал ризику з №1 живить нагляд №2 і перерахунок втрат №3 (1+1+1 > 3). Це перспектива, а не зобов'язання: кожен продукт повноцінний і без цього, економія −25 % — винагорода за консолідацію.

Закупівля — конкурентна (Prozorro / переговорна процедура за 922-VIII), можливо окремими процедурами на кожен продукт; оплата поетапна.

Наступний крок: ухвалити рішення щодо Продукту №1 (готовий) і визначити, чи цікаві Продукти №2/№3 як окремі наступні проекти; доручити закупівлям і юридичній службі опрацювати закупівельно-правову рамку та умови IP/передачі, після чого опрацювати Annex 17 «Запит даних» для старту.

*Документ підготовлено як титульний елемент пакету пропозиції для ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00100227). Основа пропозиції — Продукт №1 (готовий) та Модель A (три окремі продукти); платформа (Модель B) подається виключно як необов'язкова опція на майбутнє. Усі цифрові показники наведені згідно з матеріалами пакету; перерахунки гривня/долар виконані за курсом 42 грн/$. Зіставлення з аналогами наведено у тому самому порядку величини та класу систем; Palantir-кейси (USDA $300 М, CDC $443 М) як системи іншого класу винесено в Annex 11 з відповідним застереженням і не використовуються як ціновий якір. Позиції, позначені як «припущення», та документи у підготовці (TCO, Compliance Matrix, Risk Register) підлягають підтвердженню/доданню за відповідними Annexes.*