Гриф обмеження доступу: «ЦІЛКОМ ТАЄМНО»
Прим. № ____   (проєкт — до затвердження КСЗІ)

| ПОГОДЖЕНО Генеральний директор ВИКОНАВЦЯ ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. | ЗАТВЕРДЖУЮ Генеральний директор НЕК «УКРЕНЕРГО» ____________ ______________ «___» __________ 20__ р. М.П. |
| --- | --- |

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА

«Комплект із трьох самостійних продуктів для ОЕС України»

(3П ОЕС)

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ

Позначення документа: UE-3PROD.CM

Кількість аркушів: ____

Редакція: 1.0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

Замовник: ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» · код ЄДРПОУ 00100227 · 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

Київ

2026

# Попередній self-assessment відповідності (робочий шаблон)

Статус документа. Це попередній самооцінний шаблон (self-assessment), а не формальна Матриця відповідності (Compliance Matrix). Тендерна документація (ТД) замовника на момент підготовки відсутня, тому матриця складена проти типового набору вимог держоператора критичної інфраструктури, а не проти реальних пунктів ТД. До оприлюднення ТД документ не подається у Prozorro у вигляді Compliance Matrix і не претендує на відповідність «пункт ТД → відповідь» 1:1. Усі статуси нижче — заявлені (self-declared); колонка «Спосіб підтвердження» показує, чим саме статус підтверджується сьогодні та що ще потрібно для незалежної верифікації.

Замовник: ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», ЄДРПОУ 00100227, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

Предмет: Три самостійні продукти: A1 — Система управління ризиками безпеки та прогнозування загроз; A2 — Система виявлення зловживань на енергоринку; A3 — Прогноз технологічних втрат передачі. Опціонально: платформа інтеграції (−25% консолідація).

Документ: Попередній self-assessment відповідності типовим вимогам (робочий шаблон до появи ТД)

Адресат: Тендерний комітет / уповноважена особа з публічних закупівель

## 0. Постачальник: юридична особа, допуски, спроможність (кваліфікаційний блок)

Цей розділ винесено наперед, тому що на тендері КІ кваліфікаційний етап передує технічній оцінці. Якщо постачальник не проходить кваліфікацію — технічна матриця не розглядається. Нижче — чесний поточний стан, без приховування прогалин.

| Параметр кваліфікації | Поточний стан | Що потрібно ДО подачі |
| --- | --- | --- |
| Юридична особа-постачальник | Підлягає уточненню/розкриттю. У цьому пакеті юр.особа-учасник торгів формально не зафіксована | Вказати найменування, ЄДРПОУ, форму власності учасника (або консорціуму/субпідрядної моделі) |
| Ліцензія/дозволи ДССЗЗІ (роботи з КСЗІ, ТЗІ на об'єктах КІ) | Відсутні у пакеті / не підтверджено. Це потенційний блокер допуску, а не предмет «дороблення після перемоги» | Отримати/залучити ліцензованого партнера ДССЗЗІ; додати копії ліцензій |
| Релевантний досвід з ОСП/енергетикою/КІ | Частково. Annex G декларує досвід; прямих референсів масштабу магістрального ОСП у пакеті немає | Додати завершені проєкти зі схожим скоупом/масштабом, листи-відгуки |
| Фінансова спроможність на контракт $38–51М | Не підтверджено у пакеті | Фінзвітність, банківська/тендерна гарантія, обіговість під контракт відповідного розміру |
| Конфлікт інтересів / інфраструктура демо | Демостенд розгорнуто на домені `radai-1984.dev` (інфраструктура розробника), не на середовищі замовника | Розкрити власника інфраструктури; для бойового контуру — розгортання в контурі замовника (S-03) |

Висновок блоку. Декілька кваліфікаційних позицій (ліцензії ДССЗЗІ, атестат КСЗІ цільового середовища, формальні референси) є бар'єрами на вхід. Поки вони не закриті документально — це відкритий ризик дискваліфікації, який ми називаємо прямо, а не ховаємо у статус «Частково».

## 1. Призначення документа

Документ співвідносить кожну типову вимогу до постачальника та рішення для критичної інфраструктури передачі електроенергії з конкретним розділом нашого пакета пропозиції. Для кожної вимоги вказано:

Заявлений статус — самооцінка постачальника за шкалою нижче (це декларація, а не зовнішня верифікація);

Де закрито — конкретний Annex або розділ пропозиції;

Спосіб підтвердження — об'єктивний артефакт, яким статус підтверджується сьогодні (документ / тест / атестат / демо), і чого ще бракує для незалежної верифікації;

Коментар — обмеження або умови.

### Шкала заявлених статусів

| Позначка | Значення |
| --- | --- |
| Виконано | Вимога закрита наявним пакетом; є об'єктивний артефакт-пруф, придатний до зовнішньої перевірки |
| Частково | Закрито частково; залишок реалізується в межах робіт за договором або потребує доступів/даних |
| Не закрито | Вимога наразі не закрита наявним пакетом (зокрема кваліфікаційні бар'єри, які треба закрити ДО подачі) |
| На Етапі-2 | Свідомо віднесено до повної версії (Stage 2) після MVP; у MVP не входить за обсягом |

Важливо про підтвердження. Жоден «Виконано» не означає «незалежно атестовано». Зовнішнього верифікатора статусів немає — це самооцінка. Колонка «Спосіб підтвердження» розрізняє: (а) є реальний артефакт (ТЗ/код/тест), (б) є лише демо-концепт, (в) підтвердження можливе тільки на середовищі/даних замовника.

Про демостенд. Демостенд (Annex M) — це демонстрація концепції на синтетичних/публічних даних на інфраструктурі розробника. Він не є доказом виконання вимоги промислового масштабу/реального часу на даних SCADA/ENTSO-E. Тому демо не підвищує статус до «Виконано» там, де вимога стосується реальних даних, точності моделі чи продуктивності — у таких рядках статус не вищий за «Частково» з явною позначкою «демо-концепт».

## 2. Реєстр Annexes (документи пакета)

| Код | Документ | Стандарт/основа |
| --- | --- | --- |
| Annex A | Супровідний лист | — |
| Annex B | Executive Summary | — |
| Annex C | Огляд рішення (Solution Overview) | — |
| Annex D | Комерційна пропозиція | — |
| Annex E | Розрахунок ROI | — |
| Annex F | Безпека рішення | КСЗІ / НД ТЗІ |
| Annex G | Досвід та референси | — |
| Annex H1 | ТЗ A1 — двійник мережі | ISO/IEC/IEEE 29148 |
| Annex H2 | ТЗ A2 — нагляд ринку | ISO/IEC/IEEE 29148 |
| Annex H3 | ТЗ A3 — управління втратами | ISO/IEC/IEEE 29148 |
| Annex H4 | ТЗ Платформа | ISO/IEC/IEEE 29148 |
| Annex I | Кошторис | — |
| Annex J | Обґрунтування вартості (70 джерел) | — |
| Annex K | Запит даних (Data Request) | — |
| Annex L | Технічна концепція | — |
| Annex M | Демонстраційний стенд (демо-концепт, синтетичні дані) | https://ukrenergo.radai-1984.dev |

## 3. Технічні вимоги

| № | Вимога | Де закрито | Заявлений статус | Спосіб підтвердження (сьогодні / чого бракує) | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Цифровий двійник магістральної мережі (топологія, режими, сценарне моделювання) | Annex H1, Annex L, Annex M | Частково | Є: ТЗ (Annex H1) + демо-концепт (Annex M) на синтетиці. Бракує: валідація точності моделі на реальній топології/режимах замовника, метрики похибки | «Виконано» неможливе без реальних даних; демо доводить концепцію, не промислову вимогу |
| T-02 | Інтелектуальний нагляд за ринком / поведінкою (виявлення аномалій, патернів) | Annex H2, Annex L, Annex M | Частково | Є: ТЗ + демо-концепт на синтетиці. Бракує: прогін на реальних ринкових даних, метрики precision/recall детекції | Алгоритмічна концепція показана; промислова якість не підтверджена |
| T-03 | Аналітика та управління технічними/комерційними втратами | Annex H3, Annex E, Annex M | Частково | Є: ТЗ + модель ROI. Бракує: валідація на фактичних даних втрат замовника | Оцінка ефекту 190 млн грн/рік — модельна, не виміряна на даних замовника (див. §8 застереження) |
| T-04 | Інтеграція зі SCADA/EMS | Annex H1, Annex H4, Annex K | Частково | Є: архітектура інтеграції у ТЗ. Бракує: доступ до тегів/протоколів (Annex K), тест на реальному середовищі | Обсяг адаптерів залежить від доступу |
| T-05 | Інтеграція з ENTSO-E (обмін даними, прозорість, ринкові інтерфейси) | Annex H2, Annex H4, Annex L | Частково | Є: проєкт інтерфейсів. Бракує: облікові дані/середовище ENTSO-E, продуктивний обмін | Спроєктовано, не запущено в проді |
| T-06 | Розрахунок та контроль транскордонної пропускної здатності | Annex H1, Annex L | На Етапі-2 | Є: концепція драйвера ємності у ТЗ/концепції. Бракує: повна реалізація | Контекст +500 МВт (1200→1700 МВт, рішення ENTSO-E від 28.11.2023) — як бізнес-драйвер, не як виконана функція |
| T-07 | Наскрізний сценарій взаємодії трьох продуктів (A1↔A2↔A3) | Annex C, Annex M | Частково | Є: працюючий демо-сценарій на стенді (демо-концепт). Бракує: те саме на реальних даних/масштабі | Демонструє концепцію інтеграції; не доводить промислову вимогу |
| T-08 | Автономний агентний контур моніторингу 24/7 | Annex C, Annex M | Частково | Є: працює на демостенді (синтетика, демо-концепт). Бракує: SLA доступності, навантажувальне тестування | Демо-концепт; промислова безперервність не атестована |
| T-09 | Масштабованість / продуктивність на режимах реального часу | Annex H4, Annex L | Частково | Є: цільові показники у ТЗ платформи. Бракує: навантажувальні (НТ) випробування, заміри latency/обсягу | Підтвердження НТ — на приймальних випробуваннях |
| T-10 | Етапність впровадження (MVP → повна версія) | Annex D, Annex H1–H4 | Виконано | Є: розписані строки у Annex D/H (перевірний документ-артефакт) | A1: MVP 6 / повна 14 міс; A2: 4 / 10; A3: 3 / 8. Платформа: 9 / 18 міс — опціональний горизонт (Модель B), планується ПІСЛЯ MVP A1, послідовно (не паралельно з продуктами) |

## 4. Безпекові вимоги

Кваліфікаційне застереження. S-01 (атестат КСЗІ) і S-02 (НД ТЗІ) для об'єкта КІ часто є умовою допуску до торгів, а не предметом «дороблення після перемоги». Без ліцензії ДССЗЗІ та плану атестації, узгодженого ДО подачі, ці позиції — бар'єри на вхід (див. §0).

| № | Вимога | Де закрито | Заявлений статус | Спосіб підтвердження (сьогодні / чого бракує) | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) | Annex F, Annex H4 | Частково *(кваліфікаційний бар'єр)* | Є: проєктна архітектура під КСЗІ. Бракує: атестат КСЗІ цільового середовища + ліцензія ДССЗЗІ виконавця | Атестація можлива лише на середовищі замовника; план і ліцензований виконавець потрібні ДО подачі |
| S-02 | Відповідність НД ТЗІ | Annex F | Частково *(кваліфікаційний бар'єр)* | Є: проєктні рішення під НД ТЗІ. Бракує: формальна експертиза уповноваженого органу | Без узгодженого плану експертизи — ризик допуску |
| S-03 | Суверенність даних (зберігання та обробка в межах України) | Annex F, Annex L | Частково | Є: архітектурне рішення (контур замовника / укр.юрисдикція). Бракує: підтвердження на бойовому розгортанні (демо — на інфраструктурі розробника) | Поточне демо НЕ в контурі замовника; «Виконано» — лише після цільового розгортання |
| S-04 | Стійкість до кіберзагроз (з урахуванням інцидентів проти ОСП) | Annex F, Annex L | Частково *(критично для КІ)* | Є: профіль загроз у Annex F. Бракує: повний набір контролів, пентест, відповідність вимогам замовника | Повний набір контролів — Stage 2; для КІ це high-priority залишок, не косметика |
| S-05 | Кібербезпека згідно категорії «IT including Cybersecurity» Catalogue of Measures | Annex F | Частково | Є: відображення 4-ї категорії Каталогу у Annex F (документ). Бракує: зовнішнє підтвердження покриття контролів | Раніше заявлялось «Повністю» — понижено: самозіставлення з каталогом не є атестацією |
| S-06 | Розмежування доступу, аудит дій, журналювання | Annex F, Annex H4 | Частково | Є: RBAC та журналювання у ТЗ. Бракує: реалізація + налаштування під політики замовника | Глибина — за політиками замовника |

## 5. Комерційні вимоги

Узгодження цифр (усунення внутрішніх суперечностей). Нижче всі суми зведено в один розрахунок. Модель A $51.1М = сума вартостей трьох продуктів A1 $26.9М + A2 $15.1М + A3 $9.1М = $51.1М, де вартість платформи (Annex H4) НЕ є окремим рядком, а розподілена всередині продуктів (спільні компоненти інтеграції/контуру входять у бюджети A1/A2/A3). Окремий «платформний» бюджет 9/18 міс — це строки/обсяг робіт, а не додаткова сума понад $51.1М. Модель B (платформа) $38.4М — це та сама поставка з консолідацією спільних компонентів і знижкою −25% за рахунок усунення дублювання, а не інший скоуп. Курс 42 грн/$.

| № | Вимога | Де закрито | Заявлений статус | Спосіб підтвердження (сьогодні / чого бракує) | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Прозоре ціноутворення з обґрунтуванням | Annex D, Annex I, Annex J | Частково | Є: кошторис + обґрунтування на 70 джерелах. Бракує: незалежна верифікація множника | Множник x3.732 = overhead x2.75 × clearance x1.18 × воєнний x1.15. «Нижня планка» = мінімальні значення діапазонів кожного коефіцієнта з Annex J (база — нижні межі ринкових ставок, не середні) |
| C-02 | Передача коду / прав замовнику | Annex D, Annex H4 | Частково | Є: декларація у Annex D. Бракує: формулювання у проєкті договору, узгоджене юристами замовника | Повна передача продукту та вихідного коду у власність Замовника без техзалежності від Розробника. Авторські права, методологія та ноу-хау залишаються за Розробником (для розвитку нових продуктів). Розробник не несе обов'язків щодо постійного супроводу/техпідтримки |
| C-03 | Гарантійні зобов'язання | Annex D | Частково | Є: заявлена гарантія. Бракує: строки/обсяг у договорі | Фіналізується у проєкті договору |
| C-04 | Рівень обслуговування (SLA) | Annex D, Annex H4 | Частково *(критично)* | Є: базові SLA. Бракує: цільові метрики, узгоджені під регламент замовника, з penalty | Для КІ SLA — суттєвий, не закритий повністю |
| C-05 | Вартість та структура за продуктами | Annex D, Annex I | Виконано | Є: розбивка-артефакт у Annex D/I | A1 $26.9М (MVP $10.8М); A2 $15.1М (MVP $6.0М); A3 $9.1М (MVP $3.7М). Сума = $51.1М (= Модель A) |
| C-06 | Варіанти контрактування (роздільно / платформа) | Annex D, Annex E | Виконано | Є: дві моделі-артефакти у Annex D | Модель A (роздільно) $51.1М; Модель B (платформа, −25%) $38.4М. Вартість платформи сидить усередині $51.1М (див. застереження вище), не понад нього |
| C-07 | Економічна доцільність (ROI/окупність) | Annex E | Частково | Є: модель ROI. Бракує: валідація вхідних на даних замовника | A1 ~1.9 р (600 млн грн/рік); A3 ~2.0 р (190 млн грн/рік) — ROI-driven. A2 ~4.7 р (134 млн грн/рік) — слабкий прямий ROI; A2 обґрунтовується як комплаєнс-driven (REMIT), а не окупністю — це знімає суперечність із R-02 |
| C-08 | Зіставність ціни з ринковими аналогами | Annex J | Частково | Є: набір якорів. Бракує: нормування на МВт/підстанції/функціонал | Див. перероблений блок якорів нижче |

### C-08. Зіставні аналоги (перероблено: без cherry-picking)

Принцип. Беремо аналоги зіставного класу (ОСП/SCADA-EMS/ринковий нагляд схожого скоупу), нормуємо на масштаб і функціонал. Контракти Palantir Foundry в США (USDA $300М, CDC $443М) — інший клас, інша країна, інший продукт; вони наводяться лише як верхня референсна межа платформ-аналітики, а не як обґрунтування нашої ціни, і не усереднюються з рештою.

| Аналог | Скоуп | Сума | Зіставність із нашими $51.1М |
| --- | --- | --- | --- |
| Siemens SCADA/EMS (PSE, Польща) | EMS/SCADA магістрального ОСП | ~$20М | Найближчий за класом (ОСП ЄС); ми ширші за рахунок 3 продуктів + двійник + ринковий нагляд |
| EBRD EMS+SCADA (Боснія) | EMS/SCADA меншого ОСП | ~€8.5М | Менший масштаб мережі та вужчий скоуп → природно дешевше; не прямий аналог нашого обсягу |
| Nasdaq SMARTS | Ринковий нагляд/детекція зловживань | ~$77М | Аналог лише для A2; показує, що ринковий нагляд сам по собі коштує дорого |
| *(довідково, інший клас)* USDA Foundry / CDC Foundry (США) | Платформа-аналітика загального призначення | $300М / $443М | Не використовується для обґрунтування ціни; лише ілюструє верхню межу платформ-аналітики |

Висновок C-08. Зіставні аналоги ($20М Siemens, €8.5М EBRD, $77М Nasdaq для A2) розташовують наш пакет ($51.1М за три продукти + двійник + платформа) у логічному діапазоні: дорожче за вузький EMS меншого ОСП, дешевше за суму окремих рішень кожного класу. Foundry-контракти навмисно винесені «за дужки», щоб уникнути викривлення.

## 6. Регуляторні вимоги

| № | Вимога | Де закрито | Заявлений статус | Спосіб підтвердження (сьогодні / чого бракує) | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Відповідність ENTSO-E Catalogue of Measures (28.06.2017) | Annex F, Annex L | Частково | Є: самозіставлення з 4 категоріями. Бракує: спільне регуляторне підтвердження | Самозіставлення ≠ атестація |
| R-01.1 | Категорія 1: Protection and Dynamic Stability | Annex H1, Annex L | Частково | Є: моделювання режимів (A1, концепт). Бракує: валідація | — |
| R-01.2 | Категорія 2: Operations and Markets | Annex H2, Annex H1 | Частково | Є: A2 + A1 у ТЗ. Бракує: підтвердження на даних | Понижено з «Повністю»: без даних не верифіковано |
| R-01.3 | Категорія 3: Legal and Regulatory | Annex F, Annex D | Частково | Є: супутні документи. Бракує: юридичний аудит | — |
| R-01.4 | Категорія 4: IT including Cybersecurity | Annex F | Частково | Є: безпековий пакет (див. S-05). Бракує: зовнішнє підтвердження | Узгоджено зі статусом S-05 |
| R-02 | Відповідність REMIT (моніторинг ринку, виявлення зловживань) | Annex H2, Annex E | Частково | Є: A2 спроєктовано під REMIT. Бракує: реальні дані + регуляторне підтвердження | Комплаєнс REMIT — основний драйвер цінності A2 (прямий ROI слабкий, ~4.7 р) — узгоджено з C-07 |
| R-03 | Урахування синхронізації / членства в ENTSO-E | Annex L, Annex C | Виконано | Є: контекст у документах (факти-артефакти) | Синхронізація 16.03.2022; членство 14.12.2023 |
| R-04 | Підтримка нарощування транскордонної ємності | Annex E, Annex L | На Етапі-2 | Є: концепція. Бракує: реалізація | Драйвер +500 МВт (рішення 28.11.2023); Stage 2 |

## 7. Процедурні вимоги (Prozorro)

| № | Вимога | Де закрито | Заявлений статус | Спосіб підтвердження (сьогодні / чого бракує) | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Сумісність із процедурою Prozorro | Annex A, Annex D | Частково | Є: структура пакета. Бракує: форми під оголошену процедуру (немає ТД) | До появи ТД у Prozorro не подається |
| P-02 | Повнота тендерної пропозиції (комплектність документів) | Annex A–M | Частково | Є: профільні документи (розділ 2). Бракує: кваліфікаційні документи (§0) | Комплектність технічна є; кваліфікаційна — ні |
| P-03 | Технічні специфікації за визнаним стандартом | Annex H1–H4 | Виконано | Є: 4 ТЗ за ISO/IEC/IEEE 29148 (документи-артефакти) | — |
| P-04 | Обґрунтування очікуваної вартості | Annex I, Annex J | Частково | Є: кошторис + 70 джерел. Бракує: незалежна верифікація (див. C-01, C-08) | — |
| P-05 | Підтвердження кваліфікації/досвіду | Annex G, Annex M | Не закрито *(кваліфікаційний бар'єр)* | Є: декларація досвіду + демо. Бракує: формальні референси масштабу ОСП, ліцензії, фінспроможність (§0) | Демо ≠ кваліфікаційний документ; це відкритий блокер |
| P-06 | Запит/уточнення вихідних даних замовника | Annex K | Виконано | Є: структурований Data Request (документ-артефакт) | — |

## 8. Зведення за статусами (самооцінка)

Це самооцінка без зовнішньої верифікації. Наявність статусів «Не закрито» — свідома; їх відсутність у попередній версії була ознакою «матриці самозаліку».

| Категорія | Виконано | Частково | Не закрито | На Етапі-2 | Усього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технічні (T) | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| Безпекові (S) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Комерційні (C) | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| Регуляторні (R) | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 |
| Процедурні (P) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Разом | 7 | 28 | 1 | 3 | 39 |

Інтерпретація (чесна). Більшість вимог — Частково: пакет містить ТЗ, концепцію та демо-концепт, але промислове виконання, валідація на реальних даних і атестації відсутні і виконуються в межах договору або потребують доступів/даних (Annex K) та середовища замовника. P-05 «Не закрито» — кваліфікаційний блокер (референси/ліцензії/фінспроможність). Безпекові S-01/S-02 та частина регуляторних — бар'єри на вхід для КІ, які треба закрити ДО подачі (§0). «На Етапі-2» — поза обсягом MVP.

## 9. Доказовість і контекст потреби

### 9.1 Що демо доводить, а що — ні

Демостенд (Annex M, https://ukrenergo.radai-1984.dev): демонструє концепцію трьох продуктів, наскрізний сценарій A1↔A2↔A3 та агентний контур 24/7 на синтетичних/публічних даних, на інфраструктурі розробника.

Чого демо НЕ доводить: виконання вимог реального часу/масштабу на даних SCADA/ENTSO-E; точність моделі двійника; latency та обсяг під навантаженням; промислову доступність. Для цього потрібні: реальні дані замовника, метрики валідації (похибка моделі, precision/recall детекції A2, latency/throughput) і незалежна перевірка на приймальних випробуваннях.

### 9.2 Контекст потреби — з джерелами та причинним містком

Великі числа наведено не як обґрунтування ціни, а як контекст пріоритетності. Для кожного — джерело і яку частку проблеми реально знімає наш продукт і за рахунок чого.

| Показник | Значення | Джерело (потребує точного посилання у фінальній версії) | Причинний місток до продукту |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямі збитки сектору передачі | $2.1 млрд | Оцінка KSE Institute (вказати звіт/дату/сторінку) | Частково адресує A1 (краще планування режимів/стійкість) і A3 (зниження втрат); частка зниження — підлягає оцінці на даних, наразі не квантифікована |
| Чистий збиток ОСП за 2024 | 37.7 млрд грн | Фінзвітність/звіт НЕК «Укренерго» (вказати джерело) | Прямого причинного зв'язку з нашим продуктом немає; наводиться лише як контекст фінансового тиску, не як база ROI |
| Збиток від кібератаки 22.03.2024 | 90–100 млн EUR | Вказати першоджерело (звіт/ЗМІ/офіційне повідомлення) | Адресує S-04 (кіберстійкість): продукт знижує ймовірність/наслідки подібних інцидентів; кількісний ефект не доведено без пентесту |
| Інвестпрограма ОСП | ~4.36 млрд грн/рік | Вказати джерело | Контекст спроможності до інвестицій, не ROI-аргумент |

Чесне застереження. Поки джерела не процитовані точно і причинно-наслідковий зв'язок не квантифіковано на даних замовника, ці числа залишаються контекстом, а не доказом окупності. ROI-аргументи беруться лише з Annex E (A1/A3), де є модельний розрахунок.

## 10. Дорожня карта закриття прогалин (до подачі / до перемоги)

| Що | Коли | Хто/як |
| --- | --- | --- |
| Юр.особа, ліцензії ДССЗЗІ, референси, фінспроможність (§0, P-05) | ДО подачі | Залучення ліцензованого партнера/консорціуму, збір документів |
| План атестації КСЗІ / експертизи НД ТЗІ (S-01/S-02) | ДО подачі (план) → під час договору (виконання) | Ліцензований виконавець + середовище замовника |
| Приведення матриці до «пункт ТД → відповідь» 1:1 | 3 робочі дні після оприлюднення ТД | Перетворення цього шаблону на формальну Compliance Matrix |
| Валідація точності/продуктивності (T-01…T-09) | На приймальних випробуваннях | Реальні дані (Annex K) + метрики |
| Точні посилання на джерела §9.2 + квантифікація ефекту | Перед подачею | Звірка з першоджерелами |

Підсумок. До оприлюднення ТД і закриття кваліфікаційного блоку (§0) цей документ — робочий self-assessment, а не Compliance Matrix, і не подається у Prozorro у такому вигляді.